«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ №1

Г.Фрязино Московской области

__________________________

Н.И.Романов

План  внедрения системы ведения электронных дневников и электронных журналов (ЭДЭЖ) успеваемости обучающихся в МОУ СОШ №1 г.Фрязино Московской области

| №пп | Название планируемого действия | Сроки выполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ и выбор имеющегося в наличии программного обеспечения для внедрения системы ЭДЭЖ в МОУ СОШ №1 | Август – сентябрь 2012 | Романов Н.И., Рябова Т.Ю. |
|  | Разработка пакета организационно-правовой документации, регламентирующей внедрение автоматизированной системы управления образовательным процессом | Сентябрь 2012 | Романов Н.И., Рябова Т.Ю. |
|  | Активация МОУ СОШ №1 на портале сайта «Дневник.ру» по адресу http://dnevnik.ru/ | Сентябрь 2012 | Рябова Т.Ю. |
|  | Подготовка автоматизированных рабочих мест для учителей школы | Август – сентябрь 2012 | Романов Н.И., Осипова И.А. Рябов Е.Р. |
|  | Проведение обучения, инструктажа для классных руководителей и учителей-предметников по работе с автоматизированной системой ведения ЭДЭЖ, запланированных для участия в первом этапе внедрения системы ЭДЭЖ. | Сентябрь – октябрь 2012 | Рябова Т.Ю. |
|  | Доведение до родителей учащихся и лиц, их заменяющих, информации о введении в школе системы ведения ЭДЭЖ. Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по оформлению соглашений на обработку персональных данных учащихся. Сбор заполненных и подписанных соглашений единого образца | Сентябрь 2012 | Романов Н.И., Классные руководители |
|  | Определение внутришкольных субъектов – участников первого этапа внедрения системы ЭДЭЖ | Сентябрь – октябрь 2012 | Романов Н.И., Рябова Т.Ю. |
|  | Подготовка и ввод в систему необходимых данных по ОУ: данные об учениках (и их родителях), формирование классов и учебных групп, заведение учебных периодов, расписания звонков, заполнение учебных планов, расписания уроков и т.д. | Сентябрь – ноябрь 2012 | Рябова Т.Ю., Классные руководители |
|  | Пробный запуск системы и постепенное увеличение количества субъектов – участников системы ЭДЭЖ | Ноябрь 2012 | Рябова Т.Ю. |
|  | Проведение обучения, инструктажа для классных руководителей и учителей-предметников по работе с автоматизированной системой ведения ЭДЭЖ, запланированных для участия во втором этапе внедрения системы ЭДЭЖ. | Ноябрь – декабрь 2012 | Рябова Т.Ю., классные руководители – участники первого этапа внедрения системы ЭДЭЖ |
|  | Ввод в эксплуатацию полноценной системы ЭДЭЖ в МОУ СОШ №1 г.Фрязино | 14.01.2013 | Романов Н.И. Рябова Т.Ю. |
|  | Оказание консультационной помощи учащимся и их родителям по использованию электронных дневников | Весь период | Рябова Т.Ю. |
|  | Регулярное заполнение электронного классного журнала: прикрепление тематических планов к урокам, выставление оценок и сведений о посещаемости | По мере вхождения в систему ЭДЭЖ | Классные руководители, Учителя - предметники |
|  | Контроль над внедрением электронных дневников и журналов в учебно-воспитательный процесс школы; мониторинг работы по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Весь период | Романов Н.И., Рябова Т.Ю. |